## Slide 1: Ch13系統導入
施大偉
2020/12/7

## Slide 2: 系統導入的各種方式
外購
  套裝軟體 / OSS 1
  付費租用 2
  委外 3
內製
  SDLC 4
  雛型開發法 5
  使用者自建 6

## Slide 3: SDLC / System development life cycle
Waterfall model
階段定義分明
  分析設計發展實施評鑑完整
  各式文件完整
  可靠度穩定性高

## Slide 4: SDLC步驟
系統分析 system analysis
系統設計 system design
系統發展 system development
系統實施 system implementation
系統評鑑 system evaluation

## Slide 5: 1.系統分析 system analysis
  需求評估 evaluation of request
    了解問題與契機
  可行性分析 feasibility analysis
    要不要做/能不能做
      財務/時間可行性
      組織/人員可行性
      技術/法律可行性
    外購 V.S. 內製

## Slide 6: 1.系統分析 system analysis (cont.)
需求分析 analysis of request
  各單位不同
    i.g. 體育室, 教務處, 學務處, 總務處
系統定義 system definition
  i.g. 主題, 範圍(功能), 使用者(權限), 效益或效率, 使用率, 其它
細部分析 detailed analysis
  結構化分析
    DFD / Data flow diagram
    ER model & 正規化

## Slide 7: 2.系統設計 system design
輸入設計 input design
輸出設計 output design
資料庫設計 database design
處理設計 process design
  系統流程圖 system flowchart
控制設計 control design

## Slide 8: 3.系統發展 system development
程式規範 program specification
  i.g. 變數命名, 縮排格式, 程式註解, 溝通協定
程式設計 programming

## Slide 9: 3.系統發展 system development (cont.)
Testing error
  Syntax error
  Logical error
  Semantic error
測試 testing
  單位測試 Unit testing
  系統測試 System testing
  接受測試 Acceptance testing
文件 document
  System
  User

## Slide 10: 4.系統實施與5.系統評鑑 system implementation & evaluation
系統實施 system implementation
  訓練 Training
  轉換 Conversion
    Direct cutover
    Parallel strategy
    Phased strategy
    Incremental approach
    Pilot study
系統評鑑 system evaluation

## Slide 11: SDLC缺點
沒有雛型系統可釐清使用者需求
發展時間冗長
使用者參與程度少
錯誤發現太晚
修改成本太高

## Slide 12: 雛型開發法
已知需求
開發雛形
使用者試用
使用者評估
1.放棄系統
2.建置系統
3.重新規劃

## Slide 13: 雛型開發法缺點 / 適用時機
缺點
  不夠嚴謹
  文件不完整
  觀念的抗拒
適用時機
  資訊需求不清楚

## Slide 14: 另類雛型開發法
RAD
  Rapid application development
  i.g. 第四代語言或軟體工具
CBD
  Component-based development
  i.g SOA / Web service

## Slide 15: 委外
優點
  提升系統品質
  解決資源不足問題
  產生節約意識
缺點
  自主能力問題
  彈性應變問題
  安全問題
  升級問題
  溝通問題
  整合問題

## Slide 16
本投影片所有插圖均來自古狗搜尋公開網路資源 為非供商業目的之教學投影片版面使用